**Week 6**

**Ma:** plan maken. User story’s maken 2 per persoon. Sensors kiezen, eerste setup

**Wo:** Basis code af

**Week 7**

**Ma:** Website integratie

**Wo:** Code af

**Week 8**

**Ma:** Bug fixes

**Wo: oplevering**

Wie doet wat

Website - Jeroen/Roel

API - Jeroen

Arduino - Rick/Gijs

Sensors plaatsen bedenken - Rick/Gijs

User story’s - Rick/Gijs/Jeroen/Roel

Wireframes - Rick/Gijs